Администрация

муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2020 № 23-п

с. Верхние Чебеньки

О внесении изменений в постановление №92-п от14.11.2018

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие дорожной

сети муниципального образования

Верхнечебеньковский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской

области»

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и Приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» на основании представления прокуратуры №07-02-2020 от24.04.2020г

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожной сети муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования .

 Глава администрации А.Г.Салихов

Приложение

к постановлению

администрации

Верхнечебеньковского сельсовета

от 21.05.2020 № 23-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
 «Развитие дорожной сети**

**муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет**

**Сакмарского района Оренбургской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы   
«Развитие дорожной сети**

**муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области» (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области (далее по тексту – администрация Верхнечебеньковского сельсовета) |
| Ответственный исполни-тель Программы | - администрация Верхнечебеньковского сельсовета |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | отсутствуют |
| Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:   * обеспечение безопасности дорожного движения на территории Верхнечебеньковского сельсовета;   Задачи:  - обеспечение соответствия состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям;   * улучшение состояния технических средств организации дорожного движения; * развитие современной транспортной инфраструктуры Верхнечебеньковского сельсовета; |
| Показатели (индикаторы) Программы | - снижение аварийности на дорогах;  - повышение срока службы автомобильных дорог;  - своевременность оказания скорой медицинской помощи населению;  - освещенность дорог местного значения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2024 годы  Программа реализуется в целом, без деления на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 15484,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации и источникам финансирования:  - за счет средств местного бюджета – 16097 тыс. рублей, в том числе по годам :    **2020 год – 2498,7 тыс. рублей**  **2021 год – 2504,6 тыс. рублей;**  **2022 год – 2518,1 тыс. рублей**;  2023 год – 2804,0 тыс. рублей;  2024 год – 2935,8 тыс. рублей.  2025год-2935,8 тыс.руб  Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Верхнечебеньковского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | - повышение уровня безопасности дорожного движения;  - улучшение состояния технических средств организации дорожного движения;  - увеличение пропускной способности улично – дорожной сети;  - улучшение эксплуатационных характеристик улично – дорожной сети. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Автомобильные дороги являются одной из важнейших составляющих частей всего хозяйства муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области (далее – поселение), от состояния которых напрямую зависит уровень и перспективы развития поселения, степень его благоустройства.

Общая протяженность дорог по состоянию на 01 января 2020 года составляет 20,75 км, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Гравийное покрытие | 18,45 км | 89 % |
| Грунтовое покрытие | 2,3 км | 11 % |

В настоящее время социально-экономическое развитие поселения сдерживается из-за неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния автодорог. Причины сложившейся ситуации состоят в следующем:

1) подавляющая часть автодорог проектировалась и строилась 50-60 лет назад. В настоящее время они не соответствуют современным транспортным и скоростным нагрузкам, имеют в основном по одной полосе движения в одном направлении, не имеют бордюрных ограждений, ливневых водостоков;

2) хроническое недофинансирование мероприятий по содержанию дорог привело к нарушению ремонтных сроков, их физическому старению, необратимому разрушению полотна, частичной или полной их деградации. Большое количество дорог имеют износ 70% и более;

3) строительство дорог осуществлялось без учета реальных потребностей населения в транспортных услугах, без строительства параллельных дорог в твердом исполнении и привело к серьезному увеличению транспортной нагрузки на такие дороги, как улица Центральная, улица Ташлы Куль села Верхние Чебеньки, так как через село проходит большой грузопоток большегрузных автомобилей, выполняющих транзитные рейсы через станцию Чебеньки и село Сакмару;

4) стремительно возрастающее количество автомобилей, особенно в частной собственности граждан, ведет к увеличению транспортного потока и соответственно усугубляет ситуацию, связанную с безопасностью дорожного движения.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой уже существующая сеть местных дорог далеко не в полной мере способна обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный пропуск возрастающих транспортных потоков. Основные дороги - ул. Центральная, ул. Ташлы Куль и другие, нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции и в обустройстве дороги в асфальтобетонном исполнении. Не соответствует современным требованиям и наличие дорог с грунтовым покрытием. Сложившаяся ситуация требует концентрации усилий администрации поселения и совета депутатов поселения, направленных на привлечение средств бюджета поселения, бюджетов Оренбургской области и Российской Федерации для решения проблем, накопившихся в дорожном секторе.

2. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития дорожно-транспортной сети территории муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет посредством достижения следующей цели:

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечить соответствие состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям;

* улучшение состояния технических средств организации дорожного движения;
* развитие современной транспортной инфраструктуры Верхнечебеньковского сельсовета;
* обеспечить освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация поставленных задач позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить соответствие состояния местных дорог нормативным требованиям.

3. Срок реализации Программы

Сроки реализации программы – 2020-2025 годы.

4. Система программных мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем реализации мероприятий по следующим направлениям:

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог муниципального значения.

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:

- освещение автомобильных дорог;

- содержание автомобильных дорог в зимний и летний период.

Мероприятия и объемы финансирования Программы указаны в приложении к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 16097 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - за счет средств бюджета поселения – 16097 тыс. рублей, в том числе по годам. 2020 год – 2498,7 тыс. рублей

2021 год – 2504,6 тыс. рублей;

2022 год – 2518,1 тыс. рублей;

2023 год – 2804,0 тыс. рублей;

2024 год – 2935,8 тыс. рублей.

2025год-2935,8 тыс.руб

6. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком  и разработчиком Программы является Администрация муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет.

Администрация муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка показателей эффективности Программы осуществляется по итогам исполнения Программы заказчиком Программы – администрацией муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области

Результатами реализации Программы являются:

- освещение местных дорог - 100% от общего количества дорог поселения

- повышение уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в экономике поселения. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла: при выполнении целевого индикатора без превышения указанного процента - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс один балл за каждый процент перевыполнения индикатора; при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процент невыполнения индикатора.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожной сети муниципального

образования Верхнечебеньковский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области»

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы «Развитие дорожной сети муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование программы и основного мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполни-тель | Источник финансирова-ния | Прогнозируемые источники финансирования, (тыс.руб.)  в том числе по годам | | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | | «Развитие и функционирование дорожной сети муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет  Сакмарского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» | 2020-2025 | Админист-рация Верхнечебеньковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 16097 | 2498,7 | 2504,6 | 2518,1 | 2804 | 2935,8 | 2935,8 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | освещение автомобильных дорог (в том числе приобретение электро. материалов) | | 2020-2025 | Админист-рация Верхнечебеньковского сельсовета | Местный бюджет | 2048,2 | 2117 | 2218,4 | 1681,7 | 1764,7 | 1851,7 | 1851,7 |
| 1.2 | содержание автомобильных дорог в зимний и летний период | | 2020-2025 | Админист-рация Верхнечебеньковского сельсовета | Местный бюджет | 450,5 | 387,6 | 299,7 | 871,4 | 904,3 | 939,1 | 939,1 |
| 1.3 | организации дорожного движения  ( установка дорожных знаков) | | 2020-2025 | Админист-рация Верхнечебеньковского сельсовета | Местный бюджет | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.4 | Очистка (в том числе от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел. | | 2020-2025 | Админист-рация Верхнечебеньковского сельсовета | Местный бюджет | - | - | - | 110 | 120 | 130 | 130 |
| ***ВСЕГО*** | | | | | | 2498,7 | 2504,6 | 2518,1 | 2678,1 | 2804 | 2935,8 | 2935,8 |  | 2804,0 | 2935,8 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие дорожной сети муниципального

образования Верхнечебеньковский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы | | | | |
| 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1: снижение аварийности на дорогах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Целевой показатель (индикатор) 2: повышение срока службы автомобильных дорог | % | 75 | 80 | 85 | 95 | 95 |
| 1.3 | Целевой показатель (индикатор) 3: - своевременность оказания скорой медицинской помощи населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Целевой показатель (индикатор) 4:  освещенность дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |